업무보고 — 2026년 10월 23일(금) · 5번 총괄

1. 사이트별 방문자 — 10월 22일 하루 실측

| 사이트 | 구글(GA4) | 네이버분석 | 체류시간 | 유입 경로 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KLifeMap | 117명 | 130명 | 2분 43초 | 네이버 94.7% · 구글 5.3% |
| 백년지도 | 49명 | 57명 | 0분 14초 | 네이버 100% |
| K Culture Wire | 57명 | 18명 | 0분 06초 | 못 읽음 |
| SeoulMarkets | 41명 | 9명 | 0분 00초 | 못 읽음 |
| 합계 | 264명 | 214명 |  |  |

목표(유닛당 하루 1,000명) 대비 — KLifeMap 13% · 백년지도 6% · K Culture Wire 6% · SeoulMarkets 4%

두 자가 엇갈립니다

한글 사이트인 KLifeMap·백년지도는 네이버가 더 많이 셉니다(130 대 117, 57 대 49).

네이버로 들어온 손님이 구글 쪽 계기에 덜 잡히기 때문입니다.

영문 사이트인 K Culture Wire·SeoulMarkets는 반대로 구글이 많습니다.

한 자만 보면 어느 쪽이든 틀립니다. 그래서 두 자를 나란히 적었습니다.

2. 체류시간 — 여기가 더 큰 문제입니다

KLifeMap        2분 43초 · 방문당 5.52쪽   ← 유일하게 머무는 사이트

백년지도          0분 14초

K Culture Wire  0분 06초

SeoulMarkets    0분 00초                  ← 열자마자 닫습니다

KLifeMap만 사람이 머뭅니다. 인기 지면 1위가 결제 창구(523조회·65%)라

돈을 내는 자리까지 가는 손님이 실제로 있습니다.

나머지 셋은 들어왔다 바로 나갑니다. 이 상태에서는 방문자를 늘려도 매출로 가지 않습니다.

3. 어디서 들어오는가 — KLifeMap 유입 검색어

| 브랜드명으로 온 손님 | 내용으로 온 손님 |
| --- | --- |
| klifemap | 고고별자리 운세보는법 |
| 케이라이프맵 | 나라이름 정 15획 19획 |
| KLifeMap.AI | 자시는 몇시부터몇시 |
| 케이라이프맵 AI | 점성학 달 염소자리 |

반반입니다. 「자시는 몇시부터몇시」처럼 우리 지면이 답을 가진 말로 들어옵니다.

이쪽을 늘리는 것이 검색 유입을 키우는 길입니다.

4. 오늘 난 결과

| 무엇 | 결과 |
| --- | --- |
| 다크패턴 | 탈퇴·구독해지 단추가 회사에 유리한 쪽보다 흐렸습니다. 고쳐 배포했습니다 |
| 비상벨 | 네이버로 가던 것을 막았습니다. 이제 gmail로 옵니다 |
| 기사 | 날씨 1건 · 스포츠 2건 발송 |
| 막던 결함 | 데스킹이 「데스킹본은 충족」을 못 읽어 기사 4편을 버리고 있었습니다. 고쳤습니다 |
| 새 검사 2개 | 순한글 검사 · 다크패턴 검사 — 사람이 기억해서 지키지 않게 했습니다 |
| 내일 준비 | 롤드컵 10건을 중부매일 회차 네 곳에 배분해 지시문을 넣었습니다 |

다크패턴은 돈이 걸린 건이었습니다

공정위가 전자상거래법을 고쳐 관련 매출 10% 또는 50억 원까지 과징금을 매기려 합니다.

금지 항목에 「계약해지 방해행위」가 들어 있습니다. 우리 지면에 둘이 있었습니다.

- 회원탈퇴 단추가 11px 회색이었습니다. 바로 위 로그아웃은 정식 단추였습니다.

- 구독 해지는 회색인데 「자동결제 다시 켜기」는 금색이었습니다.

둘 다 같은 밝기로 맞췄습니다.

5. 제가 잘못한 것

기사 품질로 사장님 손을 여러 번 쓰게 했습니다.

- 순한글을 세 번 지적받았습니다

- 「충북선수단 쓰지마」를 「지역을 다 빼라」로 읽어 제목에서까지 뺐습니다

- 23일 오후에 22일 경기 기사를 드렸습니다

- 기사를 9문단으로 늘렸습니다. 사장님은 6문단으로 줄여 출고하셨습니다

되풀이되는 것은 검사로 바꿨습니다. 기사는 앞으로 중부매일 계정이 씁니다.

6. 다음에 할 것

체류시간이 더 급해 보입니다. 세 사이트가 0~14초입니다.

사람을 더 불러와도 바로 나가면 매출로 이어지지 않습니다.

내일 롤드컵 10건이 끝나면 이쪽을 파겠습니다.