실적 보고 — 5번 〈총괄 · 케이라이프맵 · 결제/보안 점검〉 · 2026-10-26 23시

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 순방문자수 | 159명 (10월 25일 측정, 외부 방문자) — 백년지도 83 · 케이라이프맵 58 · K Culture Wire 14 · 서울마켓츠 4. 오늘(10월 26일)은 집계가 끝나지 않아 기재하지 않습니다 |
| 매출(B2B) | 0원 |
| 매출(B2C) | ⚠ 측정 불가 — 당일 주문 건수를 집계하는 기능이 없습니다. 결제 가능 여부만 점검해 왔습니다 |
| 회원가입 | ⚠ 측정 불가 — 같은 이유 |

| 구분 | 한 일 | 할 일 |
| --- | --- | --- |
| 콘텐트 | 프로야구 플레이오프 1차전 기사 교열을 마치고 22시 05분 출고(중부매일 1514431). 사장님이 수정하신 여섯 군데를 1번에게 전달해 다음 원고부터 반영하도록 했습니다 | 27일 플레이오프 2차전(18시 30분 대구)·롤드컵 T1–CFO 기사 교열. 2차전부터 다음 경기 선발투수를 원고 단계에서 포함합니다 |
| 데이터상품 |  |  |
| 개발 *(이슈)* | 🔴 페이팔(서울마켓츠) 결제가 23시 05분 점검에서 장애. 토스(케이라이프맵)는 정상입니다. · 유료 페이지가 검색엔진까지 결제 화면으로 넘겨 검색 색인에서 제외되던 문제를 수정·배포했습니다(서치콘솔 「리디렉션이 포함된 페이지」의 원인) | ① 페이팔 장애 원인 규명 ② 「결제한 본인의 결과만 열람 가능」 — 1회 결제로 타인의 사주까지 영구 열람되던 허점 4건을 자동 검사로 고정한 뒤 차단 ③ 주문·가입 집계 기능 구축 |
| 기타 | 서울마켓츠 업무를 1번에게 이관했습니다(사장님 지시) | 사이트맵 리디렉션 점검을 4개 사이트에 실행합니다 |

특이사항

· 보고가 늦었습니다. 23시 정각을 17분 넘겼습니다. 정기 점검 항목에 등록해 시각이 잡도록 조치했습니다.

· 페이팔 장애는 23시 05분 정기 점검에서 처음 확인했습니다. 2시간을 넘기면 자동으로 보고드립니다.

· 방문자는 10월 25일이 마지막으로 집계가 끝난 날입니다. 목표 1,000명 대비 백년지도 8.3%, 케이라이프맵 5.8%.

· 유료 페이지가 검색 결과에서 제외되고 있던 것이 오늘 확인한 가장 큰 문제입니다. 판매 페이지가 검색에 노출되지 않으면 방문 경로 자체가 없습니다.

· 매출·가입을 기재하지 못한 것은 집계 기능이 없기 때문입니다. 오늘 중 구축해 내일 보고부터 숫자로 기재하겠습니다.